盐边县城第一小学校

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（学生食堂改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县城第一小学校在该项目管理中的职能为监管、督导、配合施工方完成所建项目的全部内容，根据施工进度进行工程款的申请拨付。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据川财教〔2017〕231号食堂改造。盐边发改[2018]396号文批复。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

项目资金执行会计制度，根据工程内容、进度由施工方

开具工程进度拨付申请书，由学校领导小组对项目工程进度监督验收，由学校财务报财政进行审核支付。

4、资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

食堂改造；

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

食堂改造，项目内容全部建成竣工投入使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

目标项目通过学校领导小组可行性研究报告、评估、制订目标制度，考核评分细则、公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为县财政局2017年7下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。2020年支付审计后余款。

（二）资金计划、到位及使用情况。

盐边县2020年中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据川财教【2017】231号下达2018义务教育校舍维修改造省级补助资金（食堂改造） | 1.4 | 1.4 |

1.资金计划。根据川财教【2017】231号下达2018义务教育校舍维修改造省级补助资金（食堂改造） 1.4万元。

2.资金到位。本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位不及时情况。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法，与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，项目2020年已审计，余款全部支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制立项审批，

（二）项目管理情况。

此项目学生食堂改造工程资金，服务全校师生。县财政局下达预算资金，学校根据项目内容编制项目预算，申请立项。盐边县发展和改革局批复立项后，邀请具有合格资质的单位进行项目比选，与中标单位签订施工合同

（三）项目监管情况。在项目实施过程中采取请监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

食堂改造，项目内容全部建成竣工，在项目实施中均保质保量，按时完成。

（二）项目效益情况。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校整体支出绩效情况：自评优良，自评分87分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

盐边县城第一小学校

2021年9月10日

盐边县城第一小学校

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（新建教学综合楼）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县城第一小学校在该项目管理中的职能为监管、督导、配合施工方完成所建项目的全部内容，根据施工进度进行工程款的申请拨付。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据盐边县发展和改革局《关于盐边县城第一小学校教学综合楼建设项目建议书的批复》（盐边发改[2019]94号）项目代码2019-510422-83-01-359391批准，根据盐财资行[2018]313号，根据盐财资行[2018]413号，根据盐财资行[2019]95号，资金来源：农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金，省级化解义务教育大班额奖补资金。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

项目资金执行会计制度，根据工程内容、进度由施工方

开具工程进度拨付申请书，由学校领导小组对项目工程进度监督验收，由学校财务报请财政进行审核支付。

4、资金分配的原则及考虑因素。

根据盐财资行[2018]313号，根据盐财资行[2018]413号，根据盐财资行[2019]95号，资金来源：农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金，省级化解义务教育大班额奖补资金.项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

新建教学综合楼；

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年立项新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米；2020年5月开工，2020年完在了工程总量的85%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

目标项目通过学校领导小组可行性研究报告、评估、制订目标制度，考核评分细则、公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为县财政局2018年与2019年下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

盐边县2020年中小学校校舍维修改造

中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐财资行【2019】95号下达2019年度省级化解义务教育大班额奖补资金（新建教学综合楼） | 271.00 | 206.93 |
| 2 | 盐财资行【2018】313号下和413号达2018年度农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金（新建教学综合楼） | 880.62 | 113.88 |

1.资金计划。盐财资行【2019】95号下达2019年度省级化解义务教育大班额奖补资金（新建教学综合楼）271万元。

盐财资行【2018】313号与413号下达2018年度农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金（新建教学综合楼）880.62万元。

2.资金到位。本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位不及时情况。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法，与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，资金支付是按工程进度支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制立项审批。再由发展集团代建。

（二）项目管理情况。

学校根据项目内容编制项目预算，申请立项。盐边县发展和改革局批复立项后，由发展集团代建，网上公开招标。与中标单位签订施工合同。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中采取请监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照设计施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年立项新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米；2020年5月开工。2020年完成了工程总量的85%。

（二）项目效益情况。在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

学校整体支出绩效情况：自评优良，自评分87分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

在本次自评自检中，在项目实施中因地理因素部分项目实施比较困难，经双方努力最终克服困难，按时按量完成目标任务。

（三）相关建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

盐边县城第一小学校

2021年9月10日

盐边县城第一小学校

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（商品和服务支出）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县城第一小学校在该项目管理中的职能为监管、督导、配合施工方完成所建项目的全部内容，根据施工进度进行工程款的申请拨付。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据2020年部门预算，财政审核下拨至盐边县城第一小学金财网平台。

3资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

项目资金执行会计制度，根据资金内容进行拨付申请书由学校领导小组对项目工程进度监督验收，由学校财务报请财政进行审核支付。

4、资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目支出其中商品和服务支出

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

目标项目通过学校领导小组可行性研究报告、评估、制订目标制度，考核评分细则、公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。无。

（二）资金计划、到位及使用情况。

盐边县2020年中小学校

中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 根据盐边财政（2020）8号下达2020年生均公用经费年初预算（中央8941专户清算） | 79.50 | 74.62 |
| 5 | 根据川财教【2020】117号下达2020年特殊教育学生公用经费（省级民生专户清算） | 4.80 | 4.80 |
| 6 | 根据川财教【2019】241号下达2020年生均公用经费结算数（中央8941专户清算） | 6.2 | 6.19 |

1.资金计划。分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

项目支出（商品和服务支出388.06万元，分别为：办公42.43万元；印刷费6.26万元；咨询费0.55万元；水费5.76万元；电费3万元；旅费2.38万元；维修（护）费302.83万元；会议费0.44万元；培训费4.33万元；劳务费13.75万元；其他商品和服务支出1.02万元

资本性支出314.45万元，其中：房屋建筑物购建314.45万元）

2.资金到位。

本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位不及时情况。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法，与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，资金支付是按工程进度支付。

（三）项目财务管理情况。

单位项目实施细则中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时无迟延情况，会计核算规范合理

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由教育和体育局核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中采取学校领导小组监督根据作业流程进行督导，严格按照会计制度，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在项目实施中均保质保量，按时完成。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

学校整体支出绩效情况：自评优良，自评分87分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

盐边县城第一小学校

2021年9月10日

盐边县城第一小学校

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（运动场修缮工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县城第一小学校在该项目管理中的职能为监管、督导、配合施工方完成所建项目的全部内容，根据施工进度进行工程款的申请拨付。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资行〔2019〕391号下运动场修缮工程399万元。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

项目资金执行会计制度，根据工程内容、进度由施工方

开具工程进度拨付申请书，由学校领导小组对项目工程进度监督验收，由学校财务报请财政进行审核支付。

4、资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

运动场修缮工程。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

盐边县城第一小学运动场修缮。项目内容全部建成竣工。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

目标项目通过学校领导小组可行性研究报告、评估、制订目标制度，考核评分细则、公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2019年下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

盐边县城第一小学校校舍维修改造

中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据盐财资行【2019】391号下达盐边县城第一小学运动场修缮工程资金预算 | 399.00 | 298.66 |

1.资金计划。【2019】391号下达盐边县城第一小学运动场修缮工程资金预算399万元。

2.资金到位。本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位不及时情况。

3.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法，与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

项目财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。此项目是通过政府采购进行招标，与中标单位签订中标合同后实施。

（二）项目管理情况。

1、此项目运动场修缮工程资金，服务全校师生。县财政局下达预算资金，学校根据项目内容编制项目预算，此项目是通过政府采购，网上报名，邀请具有合格资质的单位进行项目比选，与中标单位签订施工合同。

2、项目支出：

资金按施工进度拨款。此项目2020年8月已完工进行了验收并投入使用，10月进行了审计工程款全部支付。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中采取对监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

盐边县城第一小学运动场修缮。项目内容全部建成竣工。在项目实施中均保质保量，按时完成。

（二）项目效益情况。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

学校整体支出绩效情况：自评优良，自评分87分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

盐边县城第一小学校

2021年9月10日

盐边县城第一小学校

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（校园文化建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县城第一小学校在该项目管理中的职能为监管、督导、配合施工方完成所建项目的全部内容，根据施工进度进行工程款的申请拨付。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造资金校园文化建设19万元。前期准备工作，还未立项。

3资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

项目资金执行会计制度，根据工程内容、进度由施工方

开具工程进度拨付申请书，由学校领导小组对项目工程进度监督验收，由学校财务报请财政进行审核支付。

4、资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

校园文化建设，计划2021年完成。

2分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目所申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

目标项目通过学校领导小组可行性研究报告、评估、制订目标制度，考核评分细则、公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造资金校园文化建设（中央8941专户清算）

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

盐边县2020年中小学校校舍维修改造

中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造资金校园文化建设（中央8941专户清算） | 19.00 | 0.00 |

1.资金计划。根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造资金校园文化建设19万元

2.资金到位。本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校。全部到位

3.资金使用。

此项目前期准备

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目前期准备工作。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

在项目实施过程中采取请监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

校园文化建设，计划2021年完成。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目未实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

盐边县城第一小学校

2021年9月10日