盐国小[2021]32号

2020年度盐边县国胜乡中心学校

专项（项目）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为了做好2020年度专项(项目)资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《盐边县财政局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办[2019]114号 ）文件精神，结合实际，在教育和体育局相关门部的指导下，对所申报项目进行立项、公开招投标、比选、对施工项目进行监督检查，我校组织成立了绩效评价工作小组，对我校进行专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行绩效自评分析，总结，现将我校绩效自评结果报告如下：

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）根据盐边县发展和改革局《关于盐边县国胜乡中心学校，国胜小学教学点教师周转房，大石房小学维修工程招标的评审报告》2020年12月1日开工，2021年3月1日竣工，资金来源：盐财资行(2020)49号，中小学校舍维修改造中央和省级转移支付资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施过程中资金由财政下发至金财网平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中由施工方提出申请，监理检查验收工程进度是否符合申报条件，经单位财务人员申报上级主管部进行审批拨付进度款，工程完工申报申请上级主管部门对工程进行竣工验收签字，按审计后申请资金拨付工程款到指定账户。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,(川财教[2019]245号），下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、适用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

14套教师周转房屋所有防水 维修290平方米，拆除防水层290平方米，拆除防滑地砖40.2平方米，拆除内墙砖251.56平方米，拆除洗手台14套，拆除冲水箱14套，拆除蹲便器14套，拆除电浴器14套，拆除开关14套，插座28套，恢复地砖40平方米，内墙砖251.56平方米，更换冲水臬14套，更换蹲便器14套，安装电浴器14套，开关14套，插座28套，更换水管、电线、龙头等管件接头一批3000元，内墙涂料180平方米，国胜小组教师周转房面女儿墙四周加钢架盖树脂瓦150平方米，大石心小学教学楼维修。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次所申报内容与实际建筑相符，申报目标符合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目的建设由学校组成的领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断的与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐边县发展和改革局的批复文件，项目资金通过工程造价进行预算，对增量部分进行报价、报告说明，上报上级主管部门进行审核同意，预算调整。

- 资金计划、到位及使用情况。

| 项目名称 | 财政拨款(万元) | 财政拨款支出 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 2019年生均公用经费 | 7.69 | 7.69 |
| 2019年农村中小学校舍维修改造国胜小学太阳能沐浴系统改造工程 | 1.74 | 17,410.80 |
| 2019年民族教育发展十年行动计划资金（国胜中心校学生宿舍维修改造工程） | 3.87 | 3.870 |
| 2019年特殊教育学生公用经费 | 2.77 | 2.77 |
| 2019年中央校舍维修资金，国胜村小教学楼维修 | 7.35 | 7.35 |
| 2020年生均公用经费 | 45.61 | 34.43 |
| 2020生均公用经费 | 14.34 | 14.34 |
| 2020年特殊教育学生公用经费 | 6.00 | 0.00 |
| 2020年农村中小学校校舍维修改造国胜中心校教学点教师周转房大石房维修工程 | 36.00 | 0.00 |
| 2018年农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金（综合楼维修 | 5.95 | 5.95 |

1.资金计划。

223号年初预算下达2019年生均公用经费7.69万元

9号下达2019年农村中小学校舍维修改造国胜小学太阳能沐浴系统改造工程1.74万元

9号下达2019年农村中小学校舍维修改造国胜小学太阳能沐浴系统改造工程3.87万元

9号下达2019年特殊教育学生公用经费2.77万元

111号下达2019年中央校舍维修资金，国胜村小教学楼维修7.35

8号下达2020年生均公用经费45.61万元

241号下达2020生均公用经费14.34万元。

241号下达2020年农村中小学校校舍维修改造国胜中心校教学点教师周转房大石房维修工程36.万元

17号下达2018年农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金（综合楼维修5.95万元。

2.资金到位。

- 本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位不及时情况。

3.资金使用。

根据盐边县发展和改革局的批复文件，项目资金通过工程造价进行预算，对增量部分进行报价、报告说明，上报上级主管部门进行审核同意，预算调整。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

建立健全校产登记、使用和维护制度,对全校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修,确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口,用足用好现有设备的基础上,有计划有质量的添置教学设备。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学

（二）项目管理情况。

学校修建项目管理格按照“科学、安全、经济、适用”为基础，遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，

对中标项目进行公示。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中采取对监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成教师周转房屋所有防水维修290平方米，拆除防水层290平方米，拆除防滑地砖40.2平方米，拆除内墙砖251.56平方米，更换洗手台14套，更换冲水箱14套，更换蹲便器14套，更换电浴器14套，更换开关14套，插座28套，恢复地砖40平方米，内墙砖251.56平方米，更换冲水臬14套，更换蹲便器14套，安装电浴器14套，开关14套，插座28套，更换水管、电线、龙头等管件接头一批3000元，内墙涂料180平方米，国胜小组教师周转房面女儿墙四周加钢架盖树脂瓦150平方米，大石心小学教学楼维修。维修项目工程按计划完成，符合相关质量标准，成本控制按目标完成。

（二）项目效益情况。

完善配套设施，提高学生就地上学要求，减少家长远送他校就读的负担，对住校生个人卫生习惯的养成，减轻困难家一定的经济负担，得到社会一致好评，体现政策导向，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我校项目《关于盐边县国胜乡中心学校，国胜小学教学点教师周转房，大石房小学维修工程招标的评审报告》的特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对该项目进行总体评价，结论如下：

根据学校实际运行整体支出绩效情况：自评优良

（二）存在的问题。

学校地处偏远山区在项目实施中所需的大型设备无法及时有效进入施工场地，水电费开支大，运输成本高较预算有偏差。

（三）相关建议。

在本次自评中，单位对资料的收集没有及时完整归档，在今后的工作中加强这方面的管理。

盐边县国胜乡中心小学校

2021年9月10日