盐边县中学校

2020年度项目资金绩效自评报告

（盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与该工程的政府采购工作，对建设项目质量、进度等进行督查，并会同有关部门对项目进行验收。

2.盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目是根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造资金进行申报的政府采购项目。

3.该项目严格按照《建筑法》《招投标法》《审计法》和相关法律、法规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求进行的政府采购。

4.该项目加强资金管理，严格按照该项目清单进行采购、施工及分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：拆除原屋顶地砖、防水层、保温层、基层；新做屋面防水527.36㎡;屋面花岗石地面527.36㎡；屋面女儿墙贴砖247.8㎡；外墙柱面乳胶漆1600㎡；内墙面乳胶漆2650㎡等	。

2.项目应实现的具体绩效目标，严格执行项目的费用、质量以及项目的进度目标，实现无任何安全事故及质量目标。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目施工单位是攀枝花市本色建设工程有限责任公司，该项目是政府采购项目，严格按照采购要求进行招标，签订合同后工程顺利施工，学校及教育体育局严格监督管理，确保质量并按时交付使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由学校向盐边县教育和体育局及财政局提出申报，根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造资金进行申报的项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据川财教【2019】241号下达2020年农村中小学校舍维修改造项目下达资金47万。

2.资金到位

资金及时到位。

3.资金使用

盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目，预算资金 47万元，施工合同价46.67万元，2020年8月21日开工,2020年9月21日竣工验收合格，2020年11月5日审计，审计价：46.67万元。按合同要求已完成工程款的支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用，总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照项目设计图纸及相关资料实施。

（二）项目管理情况。各项目实施单位严格按照国家相关法律、法规规定，有计划有步骤地进行招投标、政府采购、项目公示、质量监督、竣工验收等，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。项目主管部门主要采取专人实地进行监管，不走形式，不遥控指挥。对发现的任何质量及违规操作等情况及时指出，并责令马上整改，整改的一切费用自行承担。该项目通过严格监管，做到每一个环节有序推进，最终顺利完工，并一次性验收合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目计划安排资金47万元，实际支出实施项目资金46.67万元，该项目在合同约定的时间内完成了拆除原屋顶地砖、防水层、保温层、基层；新做屋面防水527.36㎡;屋面花岗石地面527.36㎡；屋面女儿墙贴砖247.8㎡；外墙柱面乳胶漆1600㎡；内墙面乳胶漆2650㎡等工程项目。质量合格，顺利完成工程目标任务。

（二）项目效益情况

该项目的实施改善了学校的办学条件，从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，都达到了预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题

在该项目的实施过程中我校对于此项目绩效管理工作经验欠缺，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议

1.加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施

2.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

3.建议加强政策学习，提高思想认识。建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县中学校第二教学楼屋面局部防水工程项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 47万元 | 46.67万元 | 99.3% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 47万元 | 46.67万元 | 99.3% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过项目实施，保障学校教育教学工作的正常开展、顺利完成了2020年度的教育教学任务。 全部完成实施项目预算数47万元。 |  |  | 保障学校教育教学工作的正常开展、顺利完成了2020年度的教育教学任务。 实际完成实施数46.67万元，完成率99.3%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成项目资金47万元 | 47万元 | 46.67万元 | 99.3% | 资金结余 |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展教育教学工作 | 顺利完成教学任务 | 顺利完成教学工作 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年度 | 2020年全年 | 全部完成 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目资金47万元 | 47万元 | 46.67万元 | 99.3% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：师生、社会满意度 | 全校师生及社会满意 | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度100% | 师生满意度100% | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

盐边县中学校

2020年度项目资金绩效自评报告

（盐边县中学校广播室改造采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.盐边县中学校广播室改造采购项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与该工程的政府采购工作，对建设项目质量、进度等进行督查。

2.盐边县中学校广播室改造采购项目是根据盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金进行申报的政府采购项目。

3.该项目严格按照《建筑法》《招投标法》《审计法》和相关法律、法规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求进行的政府采购，采购由盐边县政务服务中心采购办全权负责。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：网络广播系统主机、网络广播平台软件、网络寻呼基站、高考听力备份主机等内容组成详细情况见政府采购清单。

2.该项目符合相关法律法规，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目供应商是四川讯飞创想科技有限公司，该项目是由盐边县政务服务中心采购办全权负责代理采购，供应商履约情况良好，质量合格并按时交付使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是学校向财政局提出申报，盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金进行申报的政府采购项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金下达资金46.5万。

2.资金到位

资金及时到位。

3.资金使用

盐边县中学校广播室改造采购项目，预算资金 46.5万元，施工合同价46.5万元，2020年已经按合同要求已完成采购项目的支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用，总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我校在实施盐边县中学校广播室改造采购项目经费过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县中学校广播室改造采购项目，用于支付的相关费用46.5万元，完成率100%。采购项目质量合格，顺利完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障高考、中考的顺利进行，从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，都达到了预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题

在该项目的实施过程中我校对项目绩效管理工作经验欠缺，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议

1.加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施

2.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

3.建议加强政策学习，提高思想认识。

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盐边县中学校广播室改造采购项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县中学校广播室改造采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 46.5万元 | 46.5万元 | 100% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 46.5万元 | 46.5万元 | 100% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过项目实施，保障学校教育教学工作的正常开展、顺利完成了2020年度的教育教学任务。 全部完成实施项目预算数46.5万元。 |  |  | 保障学校教育教学工作的正常开展、顺利完成了2020年度的教育教学任务。 实际完成实施数46.5万元，完成率100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成项目资金46.5万元 | 46.5万元 | 46.5万元 | 100% | 资金结余 |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展教育教学工作 | 顺利完成教学任务 | 顺利完成教学工作 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年度 | 2020年全年 | 全部完成 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目资金46.5万元 | 46.5万元 | 46.5万元 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：师生、社会满意度 | 全校师生及社会满意 | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度100% | 师生满意度100% | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

盐边县中学校

2020年度项目资金绩效自评报告

（2020年乡村学校少年宫运转资金）

一、项目概况

根据川财教【2020】39号下达 2020年中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫运转资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 4.1万元，完成预算的 82%，顺利完成了 2020 年度的教育教学任务。

（一）项目基本情况

该项目的立项、资金申报的主要依据是川财教【2020】39号文。该项目的资金管理主要是结合我校的内控制度及上级财政主管部门的相关要求来制定的，该项目资金是学校乡村少年宫专项工作经费，保障学校乡村少年宫活动的正常开展、顺利完成了 2020 年度的乡村少年宫活动任务。

该项目资金分配的原则主要根据乡村少年宫开展活动情况，对所产生的相关费用进行使用支付。由于疫情原因，对活动开展有一定影响，所以资金有一定结余。

（二）项目绩效目标

该项目资金是学校专项经费，保障学校乡村少年宫活动工作的正常开展、完成 2020 年度的教育教学任务。项目全年预算目标数为 5.00 万元，执行数为 4.1万元，完成预算的 82%。由此数据分析，该申报内容与实际相符，申报目标基本合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效评价由我校绩效评价小组成员与乡村少年宫师生共同完成，对该项目支出执行情况开展绩效评价。首先是前期准备，明确分工、了解基本情况、设计指标体系；其次是收集信息、分别落实工作；最后是对照检查核实，对实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出评价并提出意见建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据川财教【2020】39号下达 2020 年中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫运转资金，预算申报及批复为资金5.00 万元，由中央专项资金解决。

- 资金计划、到位及使用情况

资金及时到位

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用。

三、项目实施及管理情况

我校在实施 2020 年中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫运转资金经费过程中，执行相关法律法规及项目管理 制度。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达

到预期目标，项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年，我校计划安排 5.00 万元的中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫运转资金，用于支付学校乡村少年宫开展活动所产生的相关费用等，实际支出实施项目资金 4.1 万元，完成率 82%。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障学校乡村少年宫相关活动的正常开展，从而顺利完成了 2020 年度的乡村少年宫活动任务，同时得到了教职工、学生、家长及社会的认可。整个项目预 期目标结合实际和年度工作要求，指标明确，落实到位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是学校乡村少年宫专用经费，主要用于支付开展学校教育教学业务活动的相关费用。项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题。

由于疫情原因，对活动开展有一定影响，在该项目的实施过程中没有完全完成目标任务。

（三）相关建议。

1、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

2、建议加强政策学习，提高思想认识，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平细化绩效评价。

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年乡村学校少年宫运转资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2020年乡村学校少年宫运转资金 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 5万元 | 4.1万元 | 82% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 5万元 | 4.1万元 | 82% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目的实施保障学校乡村少年宫相关活动的正常开展，从而顺利完成了 2020 年度的乡村少年宫活动任务，全部完成实施项目预算数5万元。 |  |  | 该项目的实施保障学校乡村少年宫相关活动的正常开展，从而顺利完成了 2020 年度的乡村少年宫活动任务。 实际完成实施数4.1万元，完成率82%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成项目资金5万元 | 5万元 | 4.1万元 | 82% | 资金结余 |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展教育教学工作 | 顺利完成教学任务 | 顺利完成教学工作 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年度 | 2020年全年 | 全部完成 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目资金47万元 | 5万元 | 4.1万元 | 82% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：师生、社会满意度 | 全校师生及社会满意 | 已达到 | 95% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度100% | 师生满意度95% | 已达到 | 95% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

盐边县中学校

2020年度项目资金绩效自评报告

（2020年生均公用经费—中央8941专户清算资金）

一、项目概况

根据盐边财政（2020)8号下达2020年生均公用经费年初预算（中央8941专户清算）取得该项目资金。该项目的资金管理主要是结合我校的内控制度及上级财政主管部门的相关要求来制定的，该项目资金是学校日常工作经费，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费、会议费、邮电费等的支付，从而保障学校教育教学工作的正常开展、完成 2020年度的教育教学目标任务。

（二）项目绩效目标。

该项目资金是学校日常工作经费，保障学校教育教学工 作的正常开展从而完成 2020 年度的教育教学任务。

项目全年应实现目标数为67.2万元，用于支付办公 费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费、会议费、邮电费…等费用。

该项目全年预算数67.2万元，执行数为48.73 万元，完成预算的72.51%，其中还有部分项目到2020年底尚未结算结转2021年结算。由此数据分析，该申报内容基本与实际相符，申报目标基本合理可行.

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价由我校绩效评价小组成员共同完成，对 我校项目（2020)8号文下达2020年生均公用经费年初预算（中央8941专户清算）48.73万元实际支出执行情况开展绩效评价。

评价工作根据项目绩效目标进行：首先是前期准备，明确分工、了解基本情况、设计指标体系；其次是收集信息、分别落实工作；最后是对照检查核实，对实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价提出意见建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐边财政（2020)8号下达2020年生均公用经费年初预算（中央8941专户清算），年初预算申报追加批复为资金67.2万元，在其他省级专项资金中解决。

(二)资金计划、到位及使用情况

资金及时到位

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用。

三、项目实施及管理情况

| - 项目组织架构及实施流程。 我校在实施 2020 年公用经费省级补助资金经费过程中，执行相关法律法规及项目管理制度，对于达到政府采购和招投标的维修（护）工程或办公用品的购置等项目时按照相关规定公开透明实施。 - 项目管理情况。 我校在实施 2020 年公用经费省级补助资金经费过程中，执行相关法律法规及项目管理制度，对于达到政府采购和招投标的维修（护）工程或办公用品的购置等项目时按照 相关规定公开透明实施。单位财务管理制度健全，严格执行 财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。 - 单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 - 项目监管情况。 资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施过程中严格按照学校内部控制制度执行项目监督。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目全年预算数67.2万元，执行数为48.73 万元，完成预算的72.51%，其中还有部分项目到2020年底尚未结算结转2021年结算，该项目的实施保障学校教育教学工作的正常开展，结合实际情况和年度工作要求，指标明确，落实到位，整个项目达到了预期目标。 （二）项目效益情况。 圆满完成了 2020 年度的教育教学目标任务，得到了教职工、学生、家长和社会的好评。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目是学校的生均公用经费，主要用于支付开展保障学校教育教学业务活动正常开展的相关费用，项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好. （二）存在的问题。 在该项目的实施过程中对于此项绩效管理工作经验欠缺，项目的部分成果无法用量化指标形式反映，在绩效考评指标的设计上有待完善。 （三）相关建议。 1、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。 2、建议加强政策学习，提高思想认识，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平细化绩效评价。 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年生均公用经费—中央8941专户清算资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | （2020年生均公用经费—中央8941专户清算资金） |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 67.2万元 | 48.73万元 | 72.51% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 67.2万元 | 48.73万元 | 72.51% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目是学校的生均公用经费，主要用于支付开展保障学校教育教学业务活动正常开展的相关费用，完成实施项目预算数67.2万元。 |  |  | 该项目是学校的生均公用经费，主要用于支付开展保障学校教育教学业务活动正常开展的相关费用。 实际完成实施数48.73万元，完成率72.51%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成项目资金67.2万元 | 67.2万元 | 48.73万元 | 72.51% | 资金结余 |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展教育教学工作 | 顺利完成教学任务 | 顺利完成教学工作 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年度 | 2020年全年 | 全部完成 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目资金67.2万元 | 67.2万元 | 48.73万元 | 72.51% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：师生、社会满意度 | 全校师生及社会满意 | 已达到 | 99% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度100% | 师生满意度99% | 已达到 | 99% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

盐边县中学校

2020年度项目资金绩效自评报告

（盐边县中学校2020届本科上线应届生困难补助）

一、项目概况

根据盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金（用于盐边中学2020届本科上线应届生困难补助）取得的项目资金。该项目的资金管理主要是结合我校的内控制度及上级财政主管部门的相关要求来制定的，该项目资金是学校对本科上线的应届生的资助资金，目的是保障我校家庭困难学生能够正常进入大学校园，激励更多的学生努力学习成就大学梦，让学校圆满完成 2020年度的教育教学目标任务。

（二）项目绩效目标。

该项目资金是我校的学生资助项目，目的是保障我校家庭困难学生能够正常进入大学校园，激励更多的学生努力学习成就大学梦，让学校圆满完成 2020年度的教育教学目标任务设立的学生资助项目，该项目全年预算数47.6万元，执行数为47.6 万元，完成预算的100%，该申报内容与实际相符，申报目标合理可行.

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价由我校绩效评价小组成员共同完成，对 我校项目盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金（用于盐边中学2020届本科上线应届生困难补助）47.6万元实际支出执行情况开展绩效评价。

评价工作根据项目绩效目标进行：首先是前期准备，明确分工、了解基本情况、设计指标体系；其次是收集信息、分别落实工作；最后是对照检查核实，对实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价提出意见建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金（用于盐边中学2020届本科上线应届生困难补助），年初预算申报追加批复为资金47.6万元，在财政专户资金中解决。

(二)资金计划、到位及使用情况

资金及时到位

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用。

三、项目实施及管理情况

| - 项目组织架构及实施流程。 我校在使用盐财资综【2020】20号下达财政专户管理的资金（用于盐边中学2020届本科上线应届生困难补助）资金过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，对于享受资助的学生层层审核，同时进行公示，整个过程公开透明，财务人员通过转账方式将资金及时兑现到每一个受资助学生。 - 项目管理情况。 我校在实施盐边中学2020届本科上线应届生困难补助过程中，执行相关法律法规及项目管理制度，对于享受资助的学生层层审核，同时进行公示，整个过程公开透明。单位财务管理制度健全，严格执行 财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。 - 单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 - 项目监管情况。 资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施过程中严格按照学校内部控制制度执行项目监督。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目预算数47.6万元，执行数为47.6万元，完成预算的100%。该项目的实施指标明确，落实到位，取得了良好的社会效益和办学效益，项目达到了预期效果。 （二）项目效益情况。 该项目圆满完成了 2020 年度的教育教学目标任务，取得了良好的社会效益和办学效益，得到了教职工、学生、家长和社会的一致好评。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目资金是我校的学生资助项目，全年预算数47.6万元，执行数为47.6 万元，完成预算的100%，该申报内容与实际相符，申报目标合理可行，该项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。 （二）存在的问题。 在该项目的实施过程中在绩效考评指标的设计上有待完善。 （三）相关建议。 1、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。 2、建议加强政策学习，提高思想认识，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平细化绩效评价。 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐边县中学校2020届本科上线应届生困难补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县中学校2020届本科上线应届生困难补助 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 47.6万元 | 47.6万元 | 100% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 47.6万元 | 47.6万元 | 100% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该该项目资金是我校的学生资助项目，全年预算数47.6万元。 |  |  | 该该项目资金是我校的学生资助项目，全年预算数47.6万元，实际完成实施数,47.6万元，完成率100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成项目资金47.6万元 | 47.6万元 | 47.6万元 | 100% | 资金结余 |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展教育教学工作 | 顺利完成教学任务 | 顺利完成教学工作 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年度 | 2020年全年 | 全部完成 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目资金47.6万元 | 47.6万元 | 47.6万元 | 47.6% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：师生、社会满意度 | 全校师生及社会满意 | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度100% | 师生满意度99% | 已达到 | 99% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

盐边县中学校

2020年度项目资金绩效自评报告

（盐边县中学校运动场改造建设工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.盐边县中学校运动场改造建设工程项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与该工程的招投标等工作，对建设项目质量、进度等进行督查。

2.盐边县中学校运动场改造建设工程项目是盐财资行【2020】79号下达盐边县中学校运动场建设工程资金预算进行申报的项目。

3.该项目资金主要是为了解决2019年盐边县中学校运动场改造建设项目资金不足问题，安排的财政专项资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2019年盐边县中学校运动场建设工程已经全部完工并交付学校使用，项目资金用于解决相关配套资金不足问题。

2.该项目符合相关法律法规，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目由广东金辉华集团有限公司建设，由盐边县发展集团有限公司代建，工程履约情况良好，质量合格，盐边县审计局对该项目进行了全面审计。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是盐财资行【2020】79号下达盐边县中学校运动场建设工程预算资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据是盐财资行【2020】79号下达盐边县中学校运动场建设工程资金预算下达资金21万。

2.资金到位

资金及时到位。

3.资金使用

盐边县中学校运动场建设工程项目，预算资金 21万元，2020年已经按合同要求已完成项目的支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用，总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我校在实施盐边县中学校运动场建设工程项目经费过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县中学校运动场建设工程项目，用于工程建设费用用21万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

该项目的实施极大的改善了我校的办学条件，从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，都达到了预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题

在该项目的实施过程中我校对项目绩效管理工作经验欠缺，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议

1.加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施

2.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

3.建议加强政策学习，提高思想认识。

| 2020年度专项（项目）资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盐边县中学校运动场改造建设工程项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 盐边县中学校运动场改造建设工程项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 盐边县中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 21万元 | 21万元 | 100% |  |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 | 21万元 | 21万元 | 100% |  |
|  |  |  | 本级财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过项目实施，极大的改善了我校的办学条件，保障学校教育教学工作的正常开展、顺利完成了2020年度的教育教学任务。全部完成实施项目预算数21万元。 |  |  | 通过项目实施，极大的改善了我校的办学条件，保障学校教育教学工作的正常开展、顺利完成了2020年度的教育教学任务。全部完成实施项目预算数21万元。实际完成实施数21万元，完成率100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成项目资金21万元 | 21万元 | 21万元 | 100% | 资金结余 |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展教育教学工作 | 顺利完成教学任务 | 顺利完成教学工作 | 100 |  |
|  |  |  | 指标2：完成教学任务 | 完成本年度教学任务 | 完成本年度教学任务 | 100 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年度 | 2020年全年 | 全部完成 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目资金21万元 | 21万元 | 21万元 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：师生、社会满意度 | 全校师生及社会满意 | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度100% | 师生满意度100% | 已达到 | 100% |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |