格小发〔2021〕8号           签发人：史伍撒

2020年度盐边县格萨拉彝族乡中心学校

专项（项目）资金绩效自评报告

（生食堂、门卫室维修）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了做好2020年度专项（项目）资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《盐边县财政局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号 ）文件精神，结合实际，在教育和体育局相关门部的指导下，对所申报项目进行立项、公开招投标、比选、对施工项目进行监督检查，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对我校进行专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行绩效自评分析，总结，现将我单位绩效自评结果报告如下：

2.项目立项、资金申报的依据。

2020年农村中小学校舍维修改造省级转移支付资金学生食堂、门卫室维修

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施过程中资金由财政下拨至金财网平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中由施工方提出申请，监理检查验收工程进度是否符合申报条件，经单位财务人员申报上级主管部门进行审批拨付进度款，工程完工申报申请上级主管部门对工程进行竣工验收签字，按审计后申请资金拨付工程款到指定账户。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年农村中小学校舍维修改造省级转移支付资金学生食堂、门卫室维修

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年农村中小学校舍维修改造省级转移支付资金学生食堂、门卫室维修45万元

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次所申报内容与实际建筑相符，申报目标符合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目的建设由学校组成的领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断地与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行并投入使用

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐边县发展和改革局的批复文件，项目资金通过工程造价进行预算，对增量部分进行报价、报告说明，上报上级主管部门进行审核同意，预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年春季学期省级学幼儿减免保教费 | 0.24 | 0.00 |
| 2 | 2018年生均公用经费（8941账户清算） | 1.34 | 1.34 |
| 3 | 2019年公用经费省级补助资金 | 0.52 | 0.42 |
| 4 | 2019年特殊教育学生公用经费省级补助资金 | 0.6 | 0.540 |
| 5 | 2020年生均公用经费年初预算 | 13.32 | 10.42 |
| 6 | 2020年农村中小学校舍维修改造省级转移支付资金学生食堂、门卫室维修（专项库款财政保障，扶贫专户清算） | 45 | 43.65 |
| 7 | 2020年生均公用经费结算数） | 7.86 |  |
| 8 | 2020特殊教育学生公用经费） | 1.8 |  |

2.资金到位。根据川财教【2019】8号下达2019年春季学期省级学幼儿减免保教费0.24万元

20186952－根据川财教【2017】202号下达2018年生均公用经费1.39万元

根据川财教【2019】9号下达2019年公用经费省级补助资金525.3万元

根据川财教【2019】9号下达2019年公用经费省级补助资金0.6万元。

根据盐边财政（2020）8号下达2020年生均公用经费年初预算13.32万元。

根据川财教【2019】245号下达2020年农村中小学校舍维修改造省级转移支付资金学生食堂、门卫室维修45万元。

根据川财教【2019】241号下达2020年生均公用经费结算数7.86万元。

根据川财教【2020】241号下达2020特殊教育学生公用经费1.8万元。

3.资金使用。 本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位不及时情况。

（三）项目财务管理情况。

建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（二）项目管理情况。学校修建项目管理严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，

对中标项目进行公示。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中采取对监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

盐边县格萨拉彝族乡中心学校学生食堂、门卫室维修，（学生食堂屋面防水、封面乳胶漆、更换抽油机1台，拆除原有面砖，新做面砖，食堂流程改造，校园文化墙建设，门卫室），2020年8月25日开工，2020年10月25日竣工验收，成本控制目标为42.85万元。

（二）项目效益情况。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据学校实际运行整体支出绩效情况：自评优良，得分97分

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

盐边县格萨拉彝族乡中心学校

2021年9月10日