盐边县交通运输局

2020年度省道公路及农村公路养护费用

资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.我县辖区内所需管养的省道公路及农村公路养护等日常养护范围包括省道公路日常养护、县道公路日常养护、乡道公路日常养护、村道公路日常养护、桥梁日常养护。

全县的公路管养有1762.662公里，其中省道公路194.681公里/4条，县道575.584公里/18条，乡道464.456公里/47条，村道527.941公里/119条。全县公路桥梁管养7572.43延米/247座，其中省道公路2744.02延米/73座，县道3241.61延米/93座，乡道1196.3延米/62座，村道390.5延米/19座。

做好道路日常养护工作，完成省、县、乡、村道路汛期水毁安全隐患排查及整治工作。治理全县道路路面、路基损毁严重路段，确保路面无影响行车安全的严重病害，行车道路平整通畅。完善公路标志标牌、站点站牌、警示牌及警示桩等，消除安全隐患，进一步提升农村公路安全保障水平。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《盐边县农村公路养护管理实施办法》（盐边府办发〔2012〕20号）规定，农村公路养护管理县交通运输局代县政府具体负责；日常管养工作以乡（镇）和县养路队为责任主体。省、县道公路养护由县养路队进行管养，乡、村道公路养护由各乡（镇）按照辖区进行管养；公路桥梁养护由县养路队进行管养。

3.盐边县交通运输局严格按照项目目标任务，资金使用方向，严格审核把关，按工作开展进度及时报送计划、支付，严格执行专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。日常养护工作实际工作量、工作开展必要性、日常道路管养的考核情况等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

全县公路管养的1762.662公里，其中省道公路194.681公里/4条，县道575.584公里/18条，乡道464.456公里/47条，村道527.941公里/119条。全县公路桥梁管养7572.43延米/247座，其中省道公路2744.02延米/73座，县道3241.61延米/93座，乡道1196.3延米/62座，村道390.5延米/19座。进行道路管理养护，保障路面清洁，完善公路标志标牌、站点站牌、警示牌及警示桩等，消除安全隐患，进一步提升农村公路安全保障水平。

2.为提高群众安全交通需求，继续为群众提供安全、便捷、舒适的出行道路，保障交通道路运输安全，提升人民群众出行体验。

3.项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，县财政盐财资建【2021】260号下达2020年度省道公路及农村公路养护费用，下达盐边县交通运输局2020年度省道公路及农村公路养护费用资金329万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

根据全县道路养护计划，根据实际情况及考核情况进行道路养护费支付。

2.资金到位

由盐财资建【2021】260号下达2020年度省道公路及农村公路养护费用329万元，资金到位率100%。

3.资金使用

2020年度省道公路及农村公路养护费用资金到位后，严格按财经纪律、财务管理等相关规定，审核各项支出，及时支付，专款专用，资金支付完成98.65%，节约支付4.43万元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格执行《行政事业单位财务管理制度》，严格按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中做到资金专项专用。所有支出严格按照财务会计管理规定，做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位严格按照资金支付流程及报销流程，严格审核、把关，由财务人员将计划录入平台后，再由县财政局进行审批后执行。

（二）项目管理情况

盐边县交通运输局2020年度省道公路及农村公路养护费用资金支出严格按照财务管理制度执行。凭原始凭证进行审核报销，并对项目实施进度、资金支付真实性、必要性、及时性进行跟踪管理。

（三）项目监管情况

盐边县交通运输局2020年度省道公路及农村公路养护费用资金支出，严格按照财经纪律，对资金支付情况进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县交通运输局2020年度省道公路及农村公路养护费用资金在当期完成了项目的总体实施，执行率98.65%，节约资金4.43万元。为保障农村道路运输安全，努力为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务等业务提供了有力保障，有效维护了交通运输秩序，提升交通运输安全。

（二）项目效益情况

盐边县交通运输局2020年度省道公路及农村公路养护费用资金在当期完成了项目的总体实施，为保障农村道路运输安全，努力为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务等业务提供了有力保障，有效维护了交通运输秩序，提升交通运输安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的及时、完整实施为保障农村道路运输安全，努力为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务等业务提供了有力保障，有效维护了交通运输秩序，提升交通运输安全。项目执行率98.65%，满意度90%。

（二）存在的问题

该项目申报、执行均按规定程序执行。

（三）相关建议

1.加强预算管理，细化项目管理

在编制项目预算时，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性等因素，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。认真细化方案，加强各项支出绩效目标执行中的控制力，保障资金对应绩效目标执行，强化项目绩效管理，确保项目按计划推进。

2.严格人员管理，提高绩效目标管理水平

加强业务人员培训，深刻解读预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。